1. 作为衣舍使用用户，我需要整理箱存储功能，用记录存放衣物的照片、种类、位置等

优先级：Must have

初始时间估算：4人日

1. 作为衣舍使用用户，我需要整理箱添加位置功能，用来添加衣物存储位置

优先级：Could have

初始时间估算：2人日

1. 作为衣舍使用用户，我需要穿搭功能，用来根据用户所在地域天气提供合适的穿搭推荐

优先级：Must have

初始时间估算：4人日

1. 作为衣舍使用用户，我需要穿搭分享功能，将穿搭灵感分享到社区、日记、其他用户

优先级：Should have

初始时间估算：3人日

1. 作为衣舍使用用户，我需要社区功能，用来交流分享各个用户的穿搭经验

优先级：Must have

初始时间估算：3人日

1. 作为衣舍使用用户，我需要收藏关注功能，用来收藏有帮助的文章，关注感兴趣的人

优先级：Could have

初始时间估算：2人日

1. 作为衣舍使用用户，我需要穿搭日记功能，用来记录平时的穿搭灵感

优先级：Should have

初始时间估算：2人日

1. 作为衣舍使用用户，我需要个人功能，用来查看修改用户信息

优先级：Must have

初始时间估算：4人日

1. 作为衣舍后台管理者，我需要登录注册功能，用来唯一识别用户，增加安全性

优先级：Must have

初始时间估算：4人日

1. 作为衣舍后台管理者，我需要连接数据库，实现前端、后台和数据库数据的传递

优先级：Must have

初始时间估算：5人日